Протокол встречи 29-30.06.2023г (По проектам Славы)

- https://verbena-center.ru/

- В пятницу отправить месседж об 1-2 текстах на сегодня. И выслать их. А остальные тексты (еще 2) в ПН.

- Даны приоритетные услуги. Зафиксировать приоритетные услуги в плане.

- Их прорабатываем позиционно. 7 страниц в месяц.

Сделано 4 текста и не согласованы. Надо досогласовать.

Теги составлены. Надо разместить.

Надо добавить в план файл с позиционкой - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rBssJAbPAhQ0ooZn0HZBB_7ZuBzgCeHw4tHRI1mB07U/edit?usp=sharing

Надо доделать с 4 страницами (нет проработки тегов).

Сделать 4 анализа по 4 страницам проработанным. Будет 8 задач (4 на расширение глубины и 4 на доспам по глубине + на довнедрение точных словоформ)

Еще надо 3:

- Определить их кластера (посадочные)

- (семантика есть)

- Проверить по ГАРу

- [Комплексная] Поставить ТЗ на разруливание глубины и ширины (или сделать самому) по каждой странице

Примечания:

- Все работы по страницам делаются итерационно для клиента, а не пачкой сразу.

- Держать на контроле – полноту в топвизоре + внедрение изменений + внедрение корректировок на страницы.

- https://gobus.online/

Пока сложностей не было. Заканчиваем чеклист (конец 1-ой недели). Проверили на корректность.

На следующую неделю:

- Проверить чеклист

- Сделать техаудит (!) (НОВЫЙ ФОРМАТ) – Аэлита! Ставить пораньше! Вопросы задать пораньше! Вопросы спросить как только появятся.

- Планируется поставить задача на семантику + внедрение в топвизор (до конца месяца 22 июля)

- Планируется поставить задачу на позиционку (5 страниц) (Tеги, тексты)

К концу месяца – нужен готовый техаудит (хотя бы его часть которая не требует доп. Анализов), семантика в топвизоре, внедреннные теги, и желательнов недренные корректировки текстовых элементов по ГАРу. (5 страниц)

- https://vladmotors.com/

Куча проблем с техничкой + Нет каталога

Создать и ЗАПОЛНИТЬ “файл долгов” на момент создания листа

Сделана проверка по чеклисту (это 1-ая половина месяца)

Надо:

- Сделать техаудит (!) (СТАРЫЙ ФОРМАТ)

- Запросить приоритетные направления (как у бимбило)

- Собрать семантику по приоритетным направлениям + внедрение в топвизор (до конца месяца 22 июля)

- Проработать позиционку на позиционку (5 страниц) (Tеги +  тексты, собрать, согласовать если надо – внедрить)

- https://primeinterior.ru/

Закончились первые 2 недели – готов чеклист

Создать и ЗАПОЛНИТЬ “файл долгов” на момент создания листа

Надо:

- Сделать техаудит (!) (СТАРЫЙ ФОРМАТ)

- Запросить приоритетные направления (как у бимбило)

- Собрать семантику по приоритетным направлениям + внедрение в топвизор (до конца месяца 22 июля)

- Проработать позиционку на позиционку (5 страниц) (Tеги +  тексты, собрать, согласовать если надо – внедрить)

- https://bimbilo.ru/

Создать и ЗАПОЛНИТЬ “файл долгов” на момент создания листа

ЗАМЕТКИ У СЛАВЫ

- https://zipkidz.ru/

ЗАМЕТКИ У СЛАВЫ

- https://ralzo.ru/

ЗАМЕТКИ У СЛАВЫ

- https://tetrika-school.ru/

ЗАМЕТКИ У СЛАВЫ