Стратегия работ по проекту motostyles.ru на ближайшие 3 месяца

Оглавление

I.	Вводная часть	3

II.	Анализ текущего состояния проекта	4

III.	Определение и анализ конкурентов	9

IV.	Описательная часть стратегии	11

V.	Общий план работ на период август-октябрь	15

- Вводная часть

Данный файл стратегии содержит в себе описательную часть ключевых работ, которые необходимо провести в промежуток с августа 2020 г. по октябрь 2020 г. включительно. Помимо этого, представлен план работ на обозначенный период, в котором список работ указан  в соответствии с критичностью необходимости проведения доработок/мер на данном этапе развития проекта в соответствии с его KPI.

В рамках построения SEO-стратегии проведен комплексный анализ состояния проекта и конкурентов.

Анализ текущего состояния проекта

По проекту были проведены следующие аудиты:

- технический;

- базовый коммерческий;

- мобильной версии;

- AskUsers;

По итогу выполнения аудитов выявлена необходимость реализации большого пула задач. Каждой задаче проставлен приоритет в соответствии с критичностью необходимости реализации для KPI проекта.

- Технический аудит сайта.

| № | Наименование задачи | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корректность использования тега noindex + атрибута rel=nofollow | 9 |
| 2. | Настройка 301-редиректов (www, слэши, index.php) | 8 |
| 3. | Страницы с кодом ответа сервера 40х и 50х | 8 |
| 4. | Доступность страниц с неизвестными GET параметрами | 8 |
| 5. | URL на товары из листингов изначально сформированы со ссылками, содержащими ?oid= | 8 |
| 6. | Страницы с одинаковыми тегами Title | 7 |
| 7. | Проверка страниц входа в Яндекс Метрике | 7 |
| 8. | Страницы с дублями title и h1 | 7 |
| 9. | Проверка XML карты сайта + Генерация XML карты сайта | 7 |
| 10. | Страницы с короткими и длинными тегами title + Настройка шаблонов для title/description | 7 |
| 11. | Замена ссылок на страницы с http протоколом | 5 |
| 12. | Страницы с кодом ответа сервера 30х | 4 |
| 13. | Настройка пагинации | 4 |
| 14. | Поиск внешних ссылок | 4 |

- Коммерческий аудит сайта.

| № | Наименование задачи | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главная страница. Для повышения качества страницы рекомендуется скорректировать ссылки ведущие на страницу 404 ошибки (несуществующая страница). | 9 |
| 2. | Товары. Для повышения информативности рекомендуется во вкладке «Дополнительно» заменить шаблонный текст на актуальный или скрыть ее вовсе. | 9 |
| 3. | На странице «Отзывы», для повышения доверия к компании и общего качества сайта, рекомендуется разместить конкретные отзывы. Текущие не относятся к тематике сайта. | 9 |
| 4. | На странице «Партнеры», для повышения качества сайта, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущая не относится к тематике сайта. | 9 |
| 5. | На странице «Документы», для повышения информативности и доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущие данные не относятся к данному сайту. | 9 |
| 6. | На странице «Услуги», для повышения доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию, так как текущая не относится к тематике сайта. | 9 |
| 7. | В боковом блоке рекомендуется настроить корректную загрузку информации из разделов. На данный момент выводится сообщения об ошибке. Подобный недостаток наблюдается в каталогах товаров и в справочных (информационных) разделах сайта. | 8 |
| 8. | На странице «Соглашение на обработку персональных данных», для повышения доверия к компании рекомендуется заменить шаблонные данные настоящими. | 8 |
| 9. | Для повышения качества сайта рекомендуется удалить все ссылки на страницу «Возможности», так как она является служебной. На данный момент ссылка на нее имеется на странице «Справочная информация». | 8 |
| 10. | Скорректировать сортировку товаров в листинге. Товары не в наличии должны выводиться в конце. | 8 |
| 11. | Главная страница. Изменить оформление текстовой информации в слайдере на главной | 7 |
| 12. | Оформление заказа. В блоке «Способ доставки» присутствует дублирование опций доставки. Рекомендуется исправить данную проблему. | 7 |
| 13. | В шапке сайта, для повышения ее качества и информативности, рекомендуется внести изменения. | 7 |
| 14. | В подвале сайта, для повышения его качества и информативности, рекомендуется внести изменения. | 7 |
| 15. | Страница Контакты. Для повышения доверия к компании рекомендуется указать реквизиты компании. | 6 |
| 16. | Корзина. Для более логичного представления информации и приведения интерфейса в соответствии с пользовательским опытом рекомендуется переместить сводный блок ниже и разместить его под списком товаров. | 6 |
| 17. | Товары. Для повышения информативности рекомендуется магазины во вкладке «наличие» фильтровать по наличию в них товаров (сначала те, где есть товар, потом все остальные). | 5 |
| 18. | Страница Контакты. Для повышения информативности рекомендуется поместить всю информацию о центральном офисе выше и разместить ее над картой. | 5 |
| 19. | На странице «Бренды», для повышения качества сайта, рекомендуется отказаться от дублирования информации и разместить ссылки на все категории. | 5 |
| 20. | На странице «Магазины», для оптимизации пространства и упрощения поиска информации, рекомендуется переместить адреса магазинов выше и разместить над картой (или слева от нее). | 5 |
| 21. | Корзина. В блоке «Персональные рекомендации» для повышения удобства заказа рекомендуется добавить кнопку покупки непосредственно на миниатюры товаров. | 5 |
| 22. | Оформление заказа. Для оптимизации представления информации рекомендуется перенести информацию из блока «Товары в заказе» в фиксируемый блок «Ваш заказ». | 5 |
| 23. | Оформление заказа. Подблок дополнительных свойств может быть не понятен для пользователя и в целом не несет в себе какого-либо полезного функционала. Рекомендуется удалить его вовсе. | 5 |
| 24. | Главная страница. Добавить блок отзывов на главную | 4 |
| 25. | Главная страница. Для оптимизации представления информации рекомендуется перенести блок «бренды» выше и разместить его над (или под) блоком «лучшие предложения». | 4 |
| 26. | Главная страница. В блоке «лучшие предложения», для повышения информативности, рекомендуется ссылку «весь каталог» выделить цветом (оформить в виде кнопки). | 4 |
| 27. | На страницах конкретных брендов (например, «Broger»), для повышения удобства поиска и подбора товара, рекомендуется располагать миниатюры товаров как в обычном каталоге (сеткой), а не в формате слайдера. | 4 |
| 28. | Корзина. Для повышения качества сайта рекомендуется исправить техническую ошибку, заключающуюся в возможности одновременного нахождения товара в корзине и списке избранного. | 4 |
| 29. | На странице «Авторизация», для повышения удобства регистрации рекомендуется скорректировать список соцсетей, через которые возможен вход и добавить в него наиболее популярные (например, вконтакте, одноклассники, google, facebook, yandex). | 4 |
| 30. | Для повышения информативности и качества сайта рекомендуется вынести на отдельную страницу функционал избранного. На данный момент при клике на иконку в шапке происходит переход в корзину (с открытой вкладкой «Отложенные»), что может ввести пользователя в заблуждение. | 4 |
| 31. | В разделе «Блог» текущий момент статьи обновляются очень редко. Рекомендуется публиковать 1-2 статьи в месяц. | 4 |

- Аудит адаптивной версии сайта.

| № | Наименование задачи | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технические рекомендации. Внести корректировки в robots.txt | 9 |
| 2. | Технические рекомендации. Устраните ресурсы, блокирующие отображение | 7 |
| 3. | Листинги. Кнопку «Подробнее» заменить на «В корзину». Наличия перехода при клике на картинку достаточно, пользователи уже привыкли, что для перехода на карточку товара, надо нажать на изображения товара | 7 |
| 4. | Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик», рекомендуется отказаться от блока «Стоимость доставки». | 7 |
| 5. | Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик» поле «E-mail» является обязательным, но таковым не отмечено. Рекомендуется добавить звездочку к заголовку поля или отказаться от его обязательного заполнения. | 7 |
| 6. | Технические рекомендации. Задайте правила эффективного использования кеша для статических объектов | 6 |
| 7. | Листинги. Для повышения удобства восприятия информации рекомендуется добавить возможность изменения формата отображения миниатюр товаров. | 6 |
| 8. | Листинги. Добавить возможность сортировки товаров на страницах каталога, аналогично ПК версии сайта. | 6 |
| 9. | Листинги. На карточках товаров отсутствуют возможность зайти на страницу сравниваемых товаров. Возможность выбора есть, возможности просмотра различий нет. | 6 |
| 10. | Листинги. На карточках листинга товаров, рекомендуется стоимость товара выполнить симметрично друг другу, кроме того, текст стоимости рекомендуется увеличить и выделить цветом (в примере цвет цены черный, текст на странице серый). | 6 |
| 11. | На странице «О компании», для повышения качества страницы, рекомендуется настроить корректное отображение скриншотов отзывов. На данный момент они выходят за пределы видимой области. | 6 |
| 12. | Шапка сайта. В ссылке на раздел «О компании», текст написан с маленькой заглавной буквы «о Компании». Рекомендуется исправить данную ошибку. | 6 |
| 13. | На странице «Личного кабинета», при выполненном входе, при клике на его ссылку в шапке сайте, постоянно происходит переход на главную страницу личного кабинета, выбрать ссылку из выпадающего меню невозможно. Рекомендуется отказаться от использования ссылки и настроить по клику только раскрытия списка. | 6 |
| 14. | Для повышения удобства навигации в рамках страницы рекомендуется добавить кнопку вертикальной прокрутки страницы вверх. | 6 |
| 15. | Для повышения удобства обратной связи рекомендуется добавить онлайн-ассистент (RedHelper, Jivosite). | 6 |
| 16. | Технические рекомендации. Используйте современные форматы изображений | 5 |
| 17. | Технические рекомендации. Удалите неиспользуемый код CSS | 5 |
| 18. | Технические рекомендации. Минимизируйте работу в основном потоке | 5 |
| 19. | Технические рекомендации. Старайтесь не допускать создания цепочек критических запросов | 5 |
| 20. | На странице «Условия доставки», рекомендуется в заголовке «Доставка по всей России EMS - 1190р. Бесплатно при заказе от 10 000 рублей!» отказаться от неразрывного пробела после текста цены «1190р.». В текущей реализации текст выглядит небрежно. | 5 |
| 21. | Листинги. В блоке «Вы смотрели», по умолчанию выводится большее количество слайдов, чем было просмотрено товаров, из-за этого все остальные слайды становятся пустыми. Рекомендуется скрыть пустые слайды в блоке. | 5 |
| 22. | Шапка сайта. В меню с номерами телефонов добавить альтернативные источники связи (WhatsApp, Telegram). Данная рекомендация повысит возможности пользователей для связи. | 5 |
| 23. | Шапка сайта. На страницах отличных от главной (например, «Broger», «Интегралы»), рекомендуется текст в заголовке «меню-гамбургера» заменить на текст-ссылку ведущую на главную страницу сайта. В текущей реализации, возможно перехода на главную страницу возможно только через «хлебные крошки». | 5 |
| 24. | Главная страница. Блок «Лучшие предложения» разместить перед блоком «Наши преимущества». В текущей реализации, для просмотра блока с товарами надо прокрутить 5 экранов мобильного устройства. | 4 |
| 25. | Номера телефонов на сайте (например, на странице «Контакты») не кликабельны. Рекомендуется выполнить все телефоны на сайте в кликабельном виде, для облегчения совершения вызова пользователем с сайта. | 4 |
| 26. | Карточки товаров. В хлебных крошках убрать повторяющееся название товара. Данная информация в хлебных крошках излишняя. | 3 |

- Аудит AskUsers

| № | Наименование задачи | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доработать фильтр. Удостовериться, что результаты фильтра релевантные. Добавить больше категорий в фильтр, особенно по цвету. | 7 |
| 2. | Удостовериться, что функционал поиска работает нормально и выдача результатов релевантна. | 7 |
| 3. | Удостовериться, что в каждой карточке товара есть несколько изображений товара и его полное описание с характеристиками. | 7 |
| 4. | Доработать форму заказа. Вставить маску на ввод номера телефона. Упростить ввод адреса доставки | 6 |
| 5. | Изменить название слогана. Фраза под логотипом «магазин мотоэкипировки» незаметна. Возможно, переместить ее на место слогана. | 5 |
| 6. | Поместить контактный телефон в привычном для всех месте - справа вверху. | 5 |
| 7. | Доработать раздел о компании. Добавить больше фактологической информации, фотографии сотрудников и контакты руководства. | 5 |

Определение и анализ конкурентов

В рамках формирования стратегии было осуществлено сравнение сайта motostyles.ru с конкурентами:

- pro-ekip.ru

- ekipka.ru

- frontflip.ru

- smotra-moto-shop.ru

- partner-moto.ru

- motoekipirovka.moscow

- flipup.ru

- motoekipirovka.ru

- moto85.ru

Данные конкуренты были определены исходя из видимости по СЯ. В таблице 1 представлены основные показатели.

Табл. 1. Сравнение с конкурентами по базовым показателям

| Домен | Трафик по keys.so (сутки) | Возраст (в днях) | Кол-во страниц в индексе Яндекса | Кол-во страниц в индексе Google | ИКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motostyles.ru | 2 | 2079 | 1049 | 1901 | 10 |
| pro-ekip.ru | 88 | 349 | 3596 | 1110 | 60 |
| ekipka.ru | 408 | 2700 | 9222 | 9630 | 360 |
| frontflip.ru | 432 | 2998 | 9656 | 9748 | 430 |
| smotra-moto-shop.ru | 490 | 2599 | 9748 | 8110 | 330 |
| partner-moto.ru | 741 | 2155 | 39984 | 43795 | 430 |
| motoekipirovka.moscow | 64 | 1105 | 3262 | 3233 | 200 |
| flipup.ru | 930 | 2701 | 4208 | 4238 | 430 |
| motoekipirovka.ru | 97 | 4610 | 6084 | 5347 | 210 |
| moto85.ru | 344 | 3067 | 8175 | 7210 | 470 |

Проведен анализ структуры сайтов-конкурентов, в ходе которого было выявлено, что конкуренты прорабатывают страницы только под СЧ и/или ВЧ группы.

По текущему семантическому ядру присутствует 168 СЧ и ВЧ групп, суммарная точная частота которых 25032.

Для 46 групп на сайте уже создана посадочная страница, для 122 необходимо создать новые страницы.

Описательная часть стратегии

Ниже обозначены ключевые направления стратегии:

- Проработка существующих страниц сайта по ВЧ и СЧ группам семантического ядра.

В рамках задачи будут формироваться оптимизированные теги для 46 страниц, оптимизированные тексты (при необходимости), проводиться позапросная оптимизация.

- Создание новых посадочных страниц.

Данная задача включает в себя:

- реализацию функционала для создания теговых страниц;

- создание 122 теговых страниц.

Проработка оптимизации текущих страниц и формирование новых посадочных страниц позволит значительно увеличить трафик на сайт.

- Работа с CTR на выдаче.

В первую очередь упор будет делаться на формирование расширенных сниппетов.

- Вывод ссылок на основные разделы каталога в меню шапки сайта и вывод ссылок на теговые страницы в разделах.

Реализация данных задач необходима для увеличения внутреннего веса продвигаемых страниц.

- Реализация приоритетных задач технического аудита:

- настройка 301-редиректов (www, слэши, index.php);

- страницы с кодом ответа сервера 40х и 50х;

- страницы с одинаковыми тегами Title;

- проверка страниц входа в Яндекс Метрике;

- замена ссылок на страницы с http протоколом;

- поиск страниц с дублями title и h1;

- проверка XML карты сайта + Генерация XML карты сайта;

- страницы с короткими и длинными тегами title + Настройка шаблонов для title/description;

- доступность страниц с неизвестными GET параметрами;

- URL на товары из листингов изначально сформированы со ссылками, содержащими ?oid=;

- корректность использования тега noindex + атрибута rel=nofollow.

- Реализация приоритетных задач коммерческого аудита:

- Главная страница. Для повышения качества страницы рекомендуется скорректировать ссылки, ведущие на страницу 404 ошибки (несуществующая страница).

- Товары. Для повышения информативности рекомендуется во вкладке «Дополнительно» заменить шаблонный текст на актуальный или скрыть ее вовсе.

- На странице «Отзывы», для повышения доверия к компании и общего качества сайта, рекомендуется разместить конкретные отзывы. Текущие не относятся к тематике сайта.

- На странице «Партнеры», для повышения качества сайта, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущая не относится к тематике сайта.

- На странице «Документы», для повышения информативности и доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущие данные не относятся к данному сайту.

- На странице «Услуги», для повышения доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию, так как текущая не относится к тематике сайта.

- В боковом блоке рекомендуется настроить корректную загрузку информации из разделов. На данный момент выводится сообщения об ошибке. Подобный недостаток наблюдается в каталогах товаров и в справочных (информационных) разделах сайта.

- На странице «Соглашение на обработку персональных данных», для повышения доверия к компании рекомендуется заменить шаблонные данные настоящими.

- Для повышения качества сайта рекомендуется удалить все ссылки на страницу «Возможности», так как она является служебной. На данный момент ссылка на нее имеется на странице «Справочная информация».

- Скорректировать сортировку товаров в листинге. Товары не в наличии должны выводиться в конце.

- Главная страница. Изменить оформление текстовой информации в слайдере на главной.

- Оформление заказа. В блоке «Способ доставки» присутствует дублирование опций доставки. Рекомендуется исправить данную проблему.

- В шапке сайта, для повышения ее качества и информативности, рекомендуется внести изменения.

- В подвале сайта, для повышения его качества и информативности, рекомендуется внести изменения.

- Реализация приоритетных задач мобильного аудита:

- Технические рекомендации. Внести корректировки в robots.txt.

- Технические рекомендации. Устраните ресурсы, блокирующие отображение.

- Листинги. Кнопку «Подробнее» заменить на «В корзину». Наличия перехода при клике на картинку достаточно, пользователи уже привыкли, что для перехода на карточку товара, надо нажать на изображения товара.

- Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик», рекомендуется отказаться от блока «Стоимость доставки».

- Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик» поле «E-mail» является обязательным, но таковым не отмечено. Рекомендуется добавить звездочку к заголовку поля или отказаться от его обязательного заполнения.

Общий план работ на период август-октябрь

Табл. 2. План работ на период август-октябрь

| Этапы работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Ручное формирование оптимизированных тегов Title и мета-тегов Description | - подготовка оптимизированных тегов title и мета-тегов description для 46 существующих страниц по семантическому ядру; | - подготовка оптимизированных тегов; - публикация на боевой версии сайта. |
| Формирование оптимизированных текстов | - проведение анализа для выявления необходимости размещения SEO-текстов; - подготовка контента при необходимости размещения; | - текстовый анализ топ для выявления необходимости SEO-текстов по кластерам; - анализ топ для выявления способов представления SEO-текста/контента - формирование ТЗ на тексты; - написание текстов; - контроль и проверка текстов редактором; - размещение оптимизации на страницах сайта; - контроль индексации внесенной оптимизации. |
| Позапросная оптимизация | - после индексации размещенного оптимизированного контента будет выявляться необходимость выполнения on-page оптимизации; | - выявление списка проблемных запросов; - проведение позапросной оптимизации; - контроль индексации внесенной оптимизации; - фиксация результата; |
| Создание новых посадочных страниц | - необходимо реализовать функционал для создания теговых страниц; - создание 122 новых страниц; | - формирование ТЗ для реализации функционала; - внедрение функционала; - проверка внедрения функционала; - создание 122 страниц; - контроль индексации новых страниц. |
| Корректировка шаблонов тегов и мета-тегов | - корректировка шаблонов тегов и мета-тегов; | - определение типов страниц и подразделов, для которых необходимо внесение шаблонов тегов и мета-тегов; - корректировка шаблонов; - внедрение на сайт. |
| Работа с CTR на выдаче | - формирование расширенных сниппетов; | - проведение аналитики; - формирование ТЗ на доработки; - внедрение доработок. |
| Вывод ссылок на основные разделы и теговые страницы | - для увеличения внутреннего веса продвигаемых страниц необходимо добавить ссылки в верхнее меню и реализовать облако тегов; | - формирование ТЗ на доработки; - внедрение ТЗ на доработки; - контроль и проверка реализации; |
| Внедрение задач технического аудита | - настройка 301-редиректов (www, слэши, index.php); - страницы с кодом ответа сервера 40х и 50х; - проверка страниц входа в Яндекс Метрике; - замена ссылок на страницы с http протоколом; - проверка XML карты сайта + Генерация XML карты сайта; - доступность страниц с неизвестными GET параметрами; - URL на товары из листингов изначально сформированы со ссылками, содержащими ?oid=; - корректность использования тега noindex + атрибута rel=nofollow. | - внедрение задач; - контроль и проверка реализации; |
| Внедрение задач коммерческого аудита | - Главная страница. Для повышения качества страницы рекомендуется скорректировать ссылки, ведущие на страницу 404 ошибки (несуществующая страница). - Товары. Для повышения информативности рекомендуется во вкладке «Дополнительно» заменить шаблонный текст на актуальный или скрыть ее вовсе. - На странице «Отзывы», для повышения доверия к компании и общего качества сайта, рекомендуется разместить конкретные отзывы. Текущие не относятся к тематике сайта. - На странице «Партнеры», для повышения качества сайта, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущая не относится к тематике сайта. - На странице «Документы», для повышения информативности и доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию. Текущие данные не относятся к данному сайту. - На странице «Услуги», для повышения доверия к компании, рекомендуется разместить корректную информацию, так как текущая не относится к тематике сайта. - В боковом блоке рекомендуется настроить корректную загрузку информации из разделов. На данный момент выводится сообщения об ошибке. Подобный недостаток наблюдается в каталогах товаров и в справочных (информационных) разделах сайта. - На странице «Соглашение на обработку персональных данных», для повышения доверия к компании рекомендуется заменить шаблонные данные настоящими. - Для повышения качества сайта рекомендуется удалить все ссылки на страницу «Возможности», так как она является служебной. На данный момент ссылка на нее имеется на странице «Справочная информация». - Скорректировать сортировку товаров в листинге. Товары не в наличии должны выводиться в конце. - Главная страница. Изменить оформление текстовой информации в слайдере на главной. - Оформление заказа. В блоке «Способ доставки» присутствует дублирование опций доставки. Рекомендуется исправить данную проблему. - В шапке сайта, для повышения ее качества и информативности, рекомендуется внести изменения. - В подвале сайта, для повышения его качества и информативности, рекомендуется внести изменения. | - внедрение задач; - контроль и проверка реализации |
| Внедрение задач мобильного аудита | - Технические рекомендации. Внести корректировки в robots.txt - Технические рекомендации. Устраните ресурсы, блокирующие отображение - Листинги. Кнопку «Подробнее» заменить на «В корзину». Наличия перехода при клике на картинку достаточно, пользователи уже привыкли, что для перехода на карточку товара, надо нажать на изображения товара - Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик», рекомендуется отказаться от блока «Стоимость доставки». - Карточки товаров. В форме «Купить в 1 клик» поле «E-mail» является обязательным, но таковым не отмечено. Рекомендуется добавить звездочку к заголовку поля или отказаться от его обязательного заполнения. | - внедрение задач; - контроль и проверка реализации |
| Мониторинг страниц в поиске | - подготовка списка страниц для мониторинга кода ответа сервера и индексации; - автоматизация работ по мониторингу; - контроль ответа сервера и индексации; | - подготовка списка страниц; - автоматизация мониторинга. |
| Ручное формирование тегов Title и мета-тегов Description для непродвигаемых страниц | - проработка коротких тегов, дублей тегов по результату проведенного ТА; | - подготовка тегов; - публикация на боевой версии сайта. |
| Анализ трафика | - анализ поискового трафика на сайте. | - анализ трафика; - подготовка рекомендаций по результатам анализа. |