- Работы по поисковой оптимизации

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 4. Список работ по поисковой оптимизации.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| On-page оптимизация всех страниц-листингов сайта | - выявление наличия переоптимизированных SEO-текстов на страницах-листингах под каталогом; - формирование оптимизированных тегов Title, мета-теги Description, тег h1 на страницах сайта; - текстовый анализ топ для выявления необходимости SEO-текстов по кластерам; - корректировки текстовой оптимизации на уже проработанных страницах из прошлых месяцев; - контроль индексации внесенной оптимизации; - формирование ТЗ и доработок/самостоятельные правки для устранения ошибок, приведших к потере трафика. Регулярная задача. | - внесение корректировок в оптимизацию страниц; - формирование ТЗ на тексты / на доработки (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |
| Проработка страниц типа «Листинг товаров» | - добавить статус товара (в наличии, на заказ). На текущий момент статус присутствует только в рамках детальных страниц карточек товаров: https://prnt.sc/stjab3; Было внедрено, затем "откатили" доработку из-за большого количества товаров со статусом "Под заказ". - добавить функционал сортировки товаров по количеству отзывов; - внести корректировки в название товаров на странице, в частности — добавить вхождение слова из запросов в название товара. Пример для раздела «Рото-двери»: https://prnt.sc/stjdjp; - необходимо создать на сайте страницу «Ответы на вопросы» в рамках которой осветить часто задаваемые клиентами вопросы и дать развернутые ответы на них. Затем, вывести наиболее популярные вопросы на страницы листинги и оформить блок микроразметкой FAQ, что позволит получить расширенные сниппеты и шаблонизацию текстовой составляющей страниц. По страницы «Ответы на вопросы» - подготовлен текст для страницы и ТЗ для создания страницы. На текущий момент текст на этапе согласования. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок; - публикация на боевой версии сайта. |
| Увеличение количества входящих ссылок на приоритетные с точки зрения привлечения трафика страницы | - на сайте присутствует значительно количество страниц с уровнем вложенности 3 и больше; - на сайте практически никак не задействованы в перелинковке детальные страницы карточек товаров. Необходимо: - выявить список наиболее приоритетных страниц с точки зрения потенциала привлечения трафика на сайт и улучшить для них показатель уровня вложенности; - повысить показатель входящих внутренних ссылок наиболее приоритетных страниц за счет простановки ссылок на детальных страницах карточек товаров. В рамках анализа конкурентов было выявлено, что внедрение последнего пункта не критичной на текущий момент задачей. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Увеличение показателей CTR страниц с большим потенциалом привлечения трафика | - формирование группы запросов по релевантному URL (по сути сделать файл распределения без ручной проработки); - определение для первичной проработки группы, содержащие в себе СЧ и ВЧ запросы; - получение данных по показам и кликам для сформированных групп и дополнительно сделать разбивку на ТОП-10 и ТОП-20-40 по данным Я.Вебмастера. Необходимо для каждой группы определить: - наличие в сниппете некорректного текста; - зоны откуда берется текст для сниппета. - внесение корректировок по каждому URL: - переписать участки текста на странице; - переписать description; - переписать/скорректировать Title. - контроль изменения CTR в поисковых системах по приоритетным поисковым запросам / группам запросов. | - внесение корректировок в оптимизацию страниц; - формирование ТЗ на тексты / на доработки (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |
| Анализ страниц, которые были исключены из выдачи Яндекс со статусом: REDIRECT_NOTSEARCHAB | - из выдачи Яндекс исключено достаточно большое количество страниц, для которых ранее был настроен редирект (5301 URL). Необходимо проверить эти страницы, в частности: - корректный ли код ответа сервера отдают страницы; - корректный ли код ответа сервера отдают те страницы, куда происходит переадресация; - приносили ли исключенные из выдачи страницы трафик из поисковых систем и восстановились показатели трафика на тех страницах, на которых происходит переадресация. | - выгрузка всех страниц со статусом: REDIRECT_NOTSEARCHABLE; - анализ кода ответа сервера страниц и страниц, куда происходит переадресация; - настройка корректной переадресации в случае выявления недочетов; - анализ поискового трафика страниц, для которых была настроена переадресация. |

- Расширение семантического ядра и формирование файла распределения

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 5. Список работ по расширению семантического ядра и формирование файла распределения.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Расширение семантического ядра | - в рамках анализа видимости по репрезентативному семантическому ядру выявлено, что на текущий момент не для всех страниц сайта собрана семантика. Необходимо собрать поисковые запросы для 82 подразделов. Полный список URL прилагаем отдельным файлом: «Список страниц для сбора СЯ — portaprima.ru.xls». | - сбор семантического ядра; - чистка семантического ядра. |
| Детальная проработка файла распределения | - пересбор всех данных; - сбор данных по коммерциализации, локализации, гео; - чистка запросов и корректировка типа документа на основании данных по коммерциализации, локализации, гео; - ручная проработка сложных групп запросов. | - сбор информации; - проработка файла распределения; - внесение корректировок в стратегию продвижения. |

- Устранение критических ошибок на сайте

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 6. Список критических ошибок на сайте.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Подключение Турбо-страниц | - ранее был настроен корректный YML-файл со списком товаров для подключения Турбо-страниц в Яндекс. После согласования файла необходимо настроить работу Турбо-страниц в панели Яндекс Вебмастер и включить их вывод в выдаче. Ссылка на файл: https://portaprima.ru/bitrix/catalog_export/export_turbo_catalog.yml.xml. | - настройка корректного отображения и работы Турбо-страниц; - вывод Турбо-страниц в выдаче. |

- Проработка коммерческих факторов на основании сравнительного анализа конкурентов

Степень критичности:

- высокая, средняя.

Табл. 7. Список работ по проработке коммерческих факторов на основании сравнительного анализа конкурентов.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Добавление телефона 8 800 на страницу «Контакты» | - на текущий момент в рамках страницы «Контакты» (https://portaprima.ru/contacts/) отсутствует номер 8 800 505 17 80. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка главной страницы | - необходимо реализовать блок с выводом ссылок на основные услуги компании: Замер, Установка, Доставка, Дверь под ключ, Подготовка проемов, Отделка стен и полотен; По пункту сформирован макет обновленной версии главного меню. На текущий момент макет на этапе согласования. - необходимо реализовать блок с выводом последних добавленных на сайт статей. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Добавление функционала, позволяющего оставлять отзыв к каждому конкретному филиалу компании | - для повышения поведенческих метрик рекомендуется реализовать функционал, который позволит пользователям оставлять отзывы о конкретном фирменном салоне компании. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Добавление раздела «Наши работы» на сайт | - рекомендуется реализовать на сайте страницу с выводом информации о реализованных работах по установки дверей. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Другие работы

Табл. 8. Список работ с низким приоритетом.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Анализ высокого % отказов в сравнении с конкурентами | - необходимо провести анализ высокого показателя процента отказов и обозначить основные недочеты, исправление которых позволит улучшить этот показатель. | - анализ поведения пользователей на страницах; - формирование ТЗ на доработки; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Корректировки в визуальную и функциональную части сайта | - реализовать возможность связи через мессенджеры (Telegram, WhatsApp); - вынести в меню блок иконок, который размещен справа на страницах, так как элементы в нем расположены слишком близко, относительно друг друга, что усложняет восприятие информации: https://prnt.sc/stki1i; - внедрить макет для информационных страниц (добавление баннера с выгодным предложением справа на страницах, функционал увеличения фотографий); - закрепить блок со ссылками на другие статьи при прокрутке страницы. | - согласование с клиентом; - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Аналитика органического трафика и формирование рекомендаций по её результатам | - отдельный анализ трафика информационных страниц (разделение визитов по гео); - отдельный анализ трафика коммерческих страниц. | - проведение анализа; - формирование рекомендаций. |
| Аналитика конверсий и формирование рекомендаций по её результатам | - Реализовано в рамках задачи: https://plan.pixelplus.ru/workgroups/group/274/tasks/task/view/108850/ | - проведение анализа; - формирование рекомендаций. |
| Устранение ошибки дублирования мета-тегов description | - на сайте присутствует ряд информационных страниц, в рамках которых дублируется содержимое meta-тега description: Пример: https://portaprima.ru/for_customers/news/ https://portaprima.ru/for_customers/news/2020/ -- https://portaprima.ru/for_customers/projects/ https://portaprima.ru/for_customers/projects/2018/ - на сайте присутствует ряд страниц постраничной навигации, в рамках которых дублируется содержимое meta-тега description: Пример: https://portaprima.ru/about/videos/ https://portaprima.ru/about/videos/?PAGEN_1=2 -- https://portaprima.ru/mezhkomnatnye-dveri/tsargovye/ https://portaprima.ru/mezhkomnatnye-dveri/tsargovye/?PAGEN_1=2 -- https://portaprima.ru/for_customers/articles/ustanovka/ https://portaprima.ru/for_customers/articles/ustanovka/?PAGEN_1=2 | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Проработка страниц типа «Карточки товаров» | - добавить к основной цене полотна перечеркнутую старую цену (это реализовано на странице, но в другой области: https://prnt.sc/stj87p); - поставка задачи по написанию и размещению отзывов на детальные страницы товаров; - реализовать вывод блока: Похожие товары в классическом формате (в нижней части страницы) + реализовать блок сопутствующих товаров; - добавить на страницы информацию «Данный товар заказало N человек»; - добавить информацию о принимаемых системах оплаты; - добавить функционал добавления товара в избранное. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок; - публикация на боевой версии сайта. |
| Проработка страниц типа «Адреса салонов» | - в рамах раздела отсутствует какая-либо перелинковка между страницами городов Московской области, округов и районов Москвы. Необходимо в рамках раздела продумать и внедрить корректную перелинковку. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка раздела с фурнитурой | - на текущий момент в разделе с фурнитурой, например «Дверные ручки» (https://portaprima.ru/mezhkomnatnye-dveri/dvernye-ruchki/) отсутствуют детальные страницы карточек товаров, что не совсем оптимально с точки зрения оптимизации. Необходимо реализовать в рамках таких разделов детальные карточек товаров, с отличным от дверей шаблоном страницы, чтобы пользователь мог перейти на детальную страницу, ознакомиться с характеристиками (размер, цвет и т. д.) и добавить ее в корзину. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Вывод в рамках карточек товаров на страницы листинги перечень основных характеристик товара | - необходимо в рамках карточек товаров, которые доступны в разделах и подразделах каталога реализовать вывод 3-5 основных характеристик: Цвет, Материал покрытия, Стиль, Цена за комплект. Пример: https://prnt.sc/stne5n | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка разделов «Фурнитура», «Доп. Ассортимент», «Доп. комплектующие» | - необходимо внести доработки в разделы и подразделы каталога: «Фурнитура», «Доп. Ассортимент», «Доп. Комплектующие»: - реализовать полноценные детальные страницы карточек товаров с краткой информацией о товаре; - добавить фотографии к товарам, где на текущий момент их нет: https://prnt.sc/stqu3v. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Расширение раздела «Межкомнатные перегородки» | - необходимо в рамках раздела «Межкомнатные перегородки» добавить ряд более уточняющих подкатегорий с предоставлением целевой информации: - раздвижные; - перегородки-купе; - для квартиры; - складные; - подвесные; - и так далее. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |