Стратегия работ по проекту zimnie.com на ближайшие 3 месяца

Оглавление

Оглавление	2

I.	Текущая ситуация по проекту	3

II.	Статистические данные по проекту и конкурентам	5

III.	Список работ и их тезисное описание	6

1.	Устранение критических ошибок на сайте	7

2.	Работы по поисковой оптимизации	9

3.	Детальная проработка файла распределения	11

4.	Устранение критических ошибок маркетингового аудита	12

5.	Устранение критических ошибок аудита мобильной версии сайта	13

6.	Другие работы	15

7.	Работы по привлечению трафика	16

- Текущая ситуация по проекту

На текущий момент за апрель и май фиксируется положительная динамика по количеству переходов из поисковой системы Яндекс, см. скриншот:

Рис. 1. Органический трафик с ПС Яндекс и Google.

В таблице ниже представлено ТОП-10 разделов, которые привлекают трафик на сайт.

Табл. 1. ТОП-10 разделов, которые привлекли трафик на сайт.

| Раздел | Визитов в апр. | Дельта | Визитов в май |
| --- | --- | --- | --- |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/ | 12 | +14 | 26 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/shulz/easy-fat/ | 17 | +7 | 24 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/shulz/ | 9 | +12 | 21 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/forward/apache-29-3-0-disc/ | 0 | +16 | 16 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/forward/cosmo-16/ | 0 | +14 | 14 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/shulz/krabi-multi/ | 4 | +10 | 14 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/filter/brend-shulz/ | 3 | +10 | 13 |
| https://zimnie.com/otzyvy/ | 6 | +6 | 12 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/filter/brend-specialized/ | 1 | +10 | 11 |
| https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/forward/apache-27-5-3-0-disc/ | 0 | +9 | 9 |

Стоит обратить внимание, что на текущий момент:

1) Наибольшее количество трафика привлекли не только разделы и подразделы каталога, но и детальные страницы карточек товаров.

2) Следующие страницы из списка, которые привлекали трафик на сайт, сейчас отдают код 404:

- https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/shulz/easy-fat/

- https://zimnie.com/catalog/velosipedyi/shulz/krabi-multi/

- Статистические данные по проекту и конкурентам

По собранному семантическому ядру была определена видимость сайта.

Табл. 2. Данные по видимости продвигаемого сайта и сайтов-конкурентов.

| Сайт | Видимость, % |
| --- | --- |
| kant.ru | 89% |
| predelanet.ru | 49% |
| dfsport.ru | 14% |
| hc5.ru | 19% |
| zimnie.com | 11% |

Далее представлены данные по органическому трафику, количеству внешних ссылок, количеству страниц в индексе и значение динамики поискового трафика из Google по расширенному списку конкурентов.

Табл. 3. Дополнительные данные по расширенному списку конкурентов.

| Сайт | Трафик | Кол-во внешних ссылок | Кол-во страниц в индексе | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zimnie.com | 3 900 | 1 709 | 8 000 | Положит. |
| kant.ru | 123 100 | 7 892 | 73 000 | Положит. |
| predelanet.ru | 7 600 | 482 | 7 000 | Положит. |
| dfsport.ru | 8 200 | 805 | 3 000 | Положит. |
| hc5.ru | 8 100 | 330 | 31 000 | Положит. |

- Список работ и их тезисное описание

Ниже представлены задачи, которые следует решить в первые 3 месяца продвижения. Основные задачи это:

- On-page оптимизация.

- Организация перелинковки между детальными страницами карточек товаров и страниц листингов.

- Расширение семантического ядра для охвата всех не проработанных ранее страниц сайта.

- Внедрение доработок коммерческого аудита и аудита мобильной версии сайта.

- Контроль переноса всех доработок на региональные поддомены.

- Устранение критических ошибок на сайте

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 4. Список критических ошибок на сайте.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Закрытие от индексации страниц умного фильтра | - необходимо закрыть от индексации страницы, сгенерированные умным фильтром, при выборе 3-х и более параметров посредством meta-тега robots с параметрами noindex, follow. В исходном коде таких страниц должна быть строка: - <meta name="robots" content="noindex, follow" /> | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Исключить из исходного кода страниц скрытый текст и подзаголовки H2 | - в рамках страниц листингов в исходном коде присутствует скрытый текст и нецелевое использование тегов H2: https://prnt.sc/sw56ql Необходимо исключить из исходного кода страниц скрытый текст и подзаголовки H2 и подгружать формы обратной связи посредством скриптов. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка расширенного подвала | - в расширенном подвале на текущий момент все ссылки ведут через 301 редирект. Необходимо обновить расширенный подвал сайта по сформированному ранее ТЗ. | - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Контроль доработки карточек товаров по цветам | - в рамках сайта присутствуют дубли страниц - карточки 1 товара разного цвета. Контроль реализации задачи со стороны Заказчика. | - контроль внедрения доработки на сайт; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Наполнение/скрытие пустых страниц | - в рамках сайта присутствуют пустые страницы, а именно: https://www.zimnie.com/catalog/ https://www.zimnie.com/catalog/gornolyzhnye-komplekty/ https://www.zimnie.com/arkhiv/ https://www.zimnie.com/catalog/boots/boots-series/atomic-redster-race/ Необходимо реализовать вывод на страницы целевого товара, либо скрыть данные страницы с сайта. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Вынос ссылок на страницы закрытые в robots.txt из исходного кода | - в рамках сайта присутствует большое количество внутренних ссылок на страницы, закрытые от индексации в robots.txt. В частности, страницы с GET-параметрами на конце URL: - ?version=mobile - ?version=desktop - ?logout=yes - ?sort=series - ?sort=cel - ?sect=115 - ?sect=119 - ?sect=125 - ?sect=131 - ?sect=1272 Необходимо скрыть ссылку на мобильную версию сайта из исходного кода страниц сайта. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Работы по поисковой оптимизации

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 5. Список работ по поисковой оптимизации.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Проработка страниц типа «Карточки товаров» | - добавить больше фотографий для карточек товаров (ранее было рекомендовано); - реализовать функционал «Добавить в сравнение» и «Избранное»; - необходимо реализовать блоки «Похожие товары» и «Сопутствующие товары»; - необходимо реализовать блог ссылок на страницы-теги (макет подготовлен); - реализовать макет карточки товара из раздела «Горнолыжная одежда» (https://prnt.sc/su6q44) на все товары каталога; - добавить информацию о способах оплаты и доставки; - добавить «руб.» к стоимости товара. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок; - публикация на боевой версии сайта. |
| Проработка страниц типа «Листинг товаров» | - увеличить количество товаров в разделах с 12 до 24; - добавить к карточкам статус «В наличии»; - реализовать на сайте функционал сравнения товаров и возможность добавления товара в Избранное; - реализовать функционал сортировки товара по популярности, рейтингу, количеству оставленных отзывов, стоимости; - реализовать вывод в карточки товаров рейтинг и количество отзывов; - внести корректировки в название товаров на страницах, в частности — добавить вхождение слова из запросов в название товара. Пример для раздела «Велосипеды»: https://prnt.sc/stztb5; - реализовать функционал быстрого просмотра товаров; - необходимо настроить корректный функционал постраничной навигации (в процессе реализации); - добавить «руб.» к стоимости товаров. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок; - публикация на боевой версии сайта. |
| Некорректно настроена оптимизация страниц постраничной навигации | - дублируется текст; - отсутствует оптимизация тега Title и meta-тега Description в рамках разделов «Велосипеды», «Электротранспорт», «Самокаты». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Общие работы | - выявление наличия переоптимизированных SEO-текстов на страницах-листингах под каталогом (~35 URL); - формирование оптимизированных тегов Title, мета-теги Description, тег h1 на страницах сайта; - текстовый анализ топ для выявления необходимости SEO-текстов по кластерам; - корректировки текстовой оптимизации на уже проработанных страницах из прошлых месяцев; - контроль индексации внесенной оптимизации; - формирование ТЗ и доработок/самостоятельные правки для устранения ошибок, приведших к потере трафика. | - внесение корректировок в оптимизацию страниц; - формирование ТЗ на тексты / на доработки (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |
| Увеличение количества входящих ссылок на приоритетные с точки зрения привлечения трафика страницы | - на сайте присутствует значительно количество страниц с уровнем вложенности 3 и больше. В частности — страницы «умного фильтра»; - на сайте практически никак не задействованы в перелинковке детальные страницы карточек товаров. Необходимо: - выявить список наиболее приоритетных страниц с точки зрения потенциала привлечения трафика на сайт и улучшить для них показатель уровня вложенности; - повысить показатель входящих внутренних ссылок наиболее приоритетных страниц за счет простановки ссылок на детальных страницах карточек товаров. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Товар, которого нет в продаже | - необходимо сделать так, чтобы товар, который был распродан или снят с продажи, оставался в рамках страниц каталога, при этом: - кнопка добавления в корзину заменена на кнопку «Узнать о поступлении» (в случае, если товар временно недоступен для заказа); - должно выводиться сообщение: «К сожалению, данный товар закончился. Мы подобрали похожие товары, которые Вас могут заинтересовать.» и предложен похожий по параметрам товар; - все товары должны автоматически перемещаться в конец списка товаров в рамках страницы. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Расклейка товаров в каталоге | - необходимо расклеить карточки товаров не только по цветам, но и по другим параметрам. Например, карточку горных лыж оптимально расклеить по следующим параметрам: - ростовка; - геометрия; - радиус. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка макетов; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Детальная проработка файла распределения

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 6. Список работ с файлом распределения.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Детальная проработка файла распределения | - пересбор всех данных; - сбор данных по коммерциализации, локализации, гео; - чистка запросов и корректировка типа документа на основании данных по коммерциализации, локализации, гео; - ручная проработка сложных групп запросов. | - сбор информации; - проработка файла распределения; - внесение корректировок в стратегию продвижения. |
| Сбор дополнительной семантики для не проработанных страниц сайта. | - в рамках анализа видимости по репрезентативному семантическому ядру выявлено, что на текущий момент не для всех страниц сайта собрана семантика. Необходимо собрать семантику для разделов: - https://www.zimnie.com/catalog/sticks/ - https://www.zimnie.com/catalog/bags_cases/ - https://www.zimnie.com/catalog/glasses/ - https://www.zimnie.com/about/delivery/ | - сбор семантики. |

- Устранение критических ошибок маркетингового аудита

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 7. Список работ по устранению критических ошибок маркетингового аудита.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Доработка «шапки» и «подвала» сайта | - добавить e-mail для связи в подвал сайта; - добавить номер 8-800; - добавить топоним к адресу организации. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Страницы «О компании», «Гарантии», «Пункты выдачи» | - необходимо создать страницы: «О компании», «Гарантии», «Пункты выдачи» (при наличии). | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Страница «Контакты» | - на страницу «Контакты» необходимо добавить: - топоним; - номер 8-800 и адреса филиалов (при наличии). | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработки страниц карточек товаров | - В рамках детальных страниц карточек товаров необходимо внести ряд доработок. Более детальная информация в файле (пункт №3): «Коммерческий аудит - zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Устранение критических ошибок аудита мобильной версии сайта

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 8. Список работ по устранению критических ошибок аудита мобильной версии сайта.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Альтернативные способы связи | - необходимо реализовать возможность альтернативных способов связи (Viber, Telegram, WhatsApp). | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Отсутствует возможность заказа товара в рамках страниц листингов | - на текущий момент отсутствует возможность заказа товара в рамках страниц листингов товаров. Более детальная информация в файле (пункт №1): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Низкая скорость загрузки страниц | - у страниц сайта низкая скорость загрузки страниц на мобильных устройствах. Более детальная информация в файле (пункт №2): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| В окне выбора города нет отступов между пунктами списка городов | - для повышения удобства взаимодействия с функционалом сайта рекомендуется в окне выбора города сделать отступы между пунктами списка городов. Более детальная информация в файле (пункт №3): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Переоформить подложку полей ввода «Логин» и «Пароль» | - на странице авторизации рекомендуется переоформить подложку полей ввода «Логин» и «Пароль», так как на данный момент создается впечатление некорректно работающей формы или ошибки дизайна. Более детальная информация в файле (пункт №4): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| На странице «Восстановления пароля» рекомендуется переоформить подложку полей ввода «Логин» и «E-mail» | - на странице «Восстановления пароля» рекомендуется переоформить подложку полей ввода «Логин» и «E-mail», так как на данный момент создается впечатление некорректно работающей формы или ошибки дизайна. Более детальная информация в файле (пункт №5): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка странице «Корзина» | - на странице «Корзина» рекомендуется реализовать возможность автоматической смены количества единиц в рамках одной позиции. На данный момент данный процесс приходится выполнять вручную за счет ввода. Более детальная информация в файле (пункт №6): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Выводить итоговую стоимость товара в окне «Купить в 1 клик» | - в окне оформления быстрой покупки по средствам кнопки «Купить в 1 клик» рекомендуется в диалоговом окне выводить итоговую стоимость товара, что позволит показать пользователям то, что их заказ будет действительно принят и ему не придется объяснять по телефону какой товар ему необходим. Более детальная информация в файле (пункт №7): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Отображать изображение товара, который находится в «Корзине» | - на странице оформления заказа рекомендуется отображать изображение товара, который находится в «Корзине» Более детальная информация в файле (пункт №8): «Аудит мобильной версии сайта — zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Другие работы

Табл. 9. Список работ с низким приоритетом.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Ссылка с кодом 404 | - в подвале сайта присутствует сквозная ссылка с кодом 404 на файл с согласием на обработку персональных данных. Необходимо скорректировать ссылку, чтобы она вела на корректный URL для скачивания файла. | - добавить на сайт файл с согласием на обработку персональных данных; - скорректировать ссылку в подвале сайта. |
| Создание раздела «Ответы на вопросы» | - необходимо создать раздел с ответами на часто задаваемые клиентами вопросы. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Анализ высокого % отказов в сравнении с конкурентами | - необходимо провести анализ высокого показателя процента отказов и обозначить основные недочеты, исправление которых позволит улучшить этот показатель. | - анализ поведения пользователей на страницах; - формирование ТЗ на доработки; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Внедрение пунктов коммерческого аудита | - необходимо внедрить пункты проведенного ранее коммерческого аудита сайта. Коммерческий аудит сайта прилагаем отдельным файлом: «Коммерческий аудит - zimnie.com.docx». | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок; - публикация на боевой версии сайта. |
| Контроль переноса доработок на поддомены | - контроль переноса всех доработок основного сайта на региональные поддомены. | - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Работы по привлечению трафика

Табл. 10. Список работ для привлечения трафика на сайт.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Наполнение пустых страниц | - для повышения качества сайта рекомендуется заполнить тематической информацией пустой раздел «Горнолыжные комплекты». | - вывод целевого товара на страницу сайта. |
| Создание дополнительных страниц в рамках раздела «Горнолыжное снаряжение» | - необходимо создать на сайте дополнительные страницы в каталоге: - расширить общее количество брендов; - добавить новые подкатегории горнолыжного снаряжения: - защита (налокотники, наколенники); - сушки для ботинок; - спортивные часы; - термоноски; - шапки и перчатки; - SKI косметика. - в рамках раздела «Распродажа» реализовать градацию товара по типу продукции; - раздел «Услуги»; - страницы с таблицами размеров горнолыжных ботинок, одежды. | - создание страниц; - вывод целевого товара на страницы. |
| Создание дополнительных страниц в рамках раздела «Велосипеды» | - в рамках распределения новой семантики выявлены запросы, для которых нет целевых страниц на сайте. В частности: - Электросамокаты: - до 100 кг; - 1000w; - до 120 кг; - до 150 кг; - 2400w; - 350w; - 500w; - 500w; - внедорожные; - для бездорожья; - для взрослых; - карбоновые; - корейские; - легкие; - с большими колесами; - с колесами 10 дюймов; - с сиденьем; - складные. - Электровелосипеды: - 1000w; - до 120 кг; - 120w; - до 150 кг; - 1500w; - 200w; - 240w; - 250w; - 3000w; - 350w; - 5 киловатт; - 5000w; - 500w; - велогибриды; - внедорожные; - горные; - двухместные; - для взрослых; - колеса 14 дюймов; - колеса 20 дюймов; - колеса 26 дюймов; - компактные; - легкие; - мини; - модель 2019; - с карданом; - с кареточным мотором; - с полный приводом; - складные. - Гироскутеры: - колеса 10 дюймов; - колеса 10,5 дюймов; - колеса 12 дюймов; - колеса 13 дюймов; - колеса 6 дюймов; - колеса 6,5 дюймов; - колеса 8 дюймов. - Самокаты: - до 150 кг; - городские; - двухколесные; - для взрослых; - нескладные; - с тормозами; - складные; - со светящимися колесами; - трюковые. - Велосипеды: - красные; - с багажником; - с ножным тормозом; - с планетарной втулкой; - с прямой рамой; - САО; - СЗАО; - Шоссейные. - Женские велосипеды: - 20 колеса; - 28 колеса. - Детские велосипеды: - от 1 года; - от 7 лет. - Городские велосипеды: - 18 колеса; - 28 колеса; - 28 колеса; - легкие. - Складные велосипеды: - до 100 кг; - до 120 кг; - 14 колеса; - 16 колеса; - 18 колеса; - 20 колеса; - 24 колеса; - 26 колеса; - 28 колеса; - взрослые; - детские; - детские 16 дюймов; - детские 20 дюймов; - женские; - легкие; - подростковые; - с алюминиевой рамой; - с большими колесами; - с детским креслом; - с маленькими колесами; - с ременным приводом. | - создание страниц; - вывод целевого товара на страницы. |
| Расширение количества параметров фильтра | - необходимо расширить количество параметров фильтра, в частности: Для горных лыж: - по цвету; - уровень подготовки; - с креплением в комплекте / без крепления. Для велосипедов: - детские — по возрасту ребенка; - ход вилки; - материал рамы; - диаметр колеса; - диаметр колес; - количество скоростей; - тип рамы; - тип тормозов. | - вывод новых параметров в фильтр разделов и подразделов сайта; - привязка товаров к новым параметрам фильтра. |

Данные сформированы с использованием независимого источника — https://ru.megaindex.com.