Стратегия работ по проекту zolushka-cleans.ru на ближайшие 3 месяца

Оглавление

Оглавление	2

I.	Текущая ситуация по проекту	3

II.	Статистические данные по проекту и конкурентам	4

III.	Список работ и их тезисное описание	5

1.	Работы по поисковой оптимизации	6

2.	Устранение критических ошибок на сайте	7

3.	Устранение критических ошибок маркетингового аудита	8

4.	Устранение критических ошибок аудита мобильной версии сайта	10

5.	Другие работы	11

- Текущая ситуация по проекту

На текущий момент фиксируется положительная динамика видимости сайта по семантическому ядру, см. скриншот:

Рис. 1. Количество запросов в ТОП-10 (Яндекс и Google).

Рис. 2. Видимость сайта в поисковых системах Яндекс и Google.

- Статистические данные по проекту и конкурентам

По собранному семантическому ядру была определена видимость сайта.

Табл. 1. Данные по видимости продвигаемого сайта и сайтов-конкурентов.

| Сайт | Видимость, % |
| --- | --- |
| cleaning-moscow.ru | 27.8% |
| domovenok.ru | 40.7% |
| prof-klining24.ru | 45.3% |
| cleaning-mos.ru | 39.4% |
| zolushka-cleans.ru | 4.4% |

- Список работ и их тезисное описание

Ниже представлены задачи, которые следует решить в первые 3 месяца продвижения. Основные задачи это:

- on-page оптимизация;

- доработка содержимого страниц услуг;

- внедрение доработок коммерческого аудита и аудита мобильной версии сайта.

- Работы по поисковой оптимизации

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 2. Список работ по поисковой оптимизации.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| On-page оптимизация | - выявление наличия переоптимизированных SEO-текстов на страницах-листингах под каталогом; - формирование оптимизированных тегов Title, мета-теги Description, тег h1 на страницах сайта; - корректировки текстовой оптимизации на уже проработанных страницах из прошлых месяцев; - контроль индексации внесенной оптимизации; - формирование ТЗ и доработок/самостоятельные правки для устранения ошибок, приведших к потере трафика. | - внесение корректировок в оптимизацию страниц; - формирование ТЗ на тексты / на доработки (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |
| Анализ качества текстов | - необходимо проверить все тексты, размещенные ранее на сайт на предмет их качества и внести корректировки с целью минимизировать риск попадания под санкции поисковых систем. | - анализ текстов; - доработка текстов (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |
| Улучшение показателей CTR | - формирование группы запросов по релевантному URL (по сути, сделать файл распределения без ручной проработки); - определение для первичной проработки группы, содержащие в себе СЧ и ВЧ запросы; - получение данных по показам и кликам для сформированных групп и дополнительно сделать разбивку на ТОП-10 и ТОП-20-40 по данным Я.Вебмастера. - Необходимо для каждой группы определить: - наличие в сниппете некорректного текста; - зоны откуда берется текст для сниппета. - Внесение корректировок по каждому URL: - переписать участки текста на странице; - переписать description; - переписать/скорректировать Title. - Контроль изменения CTR в поисковых системах по приоритетным поисковым запросам / группам запросов. | - внесение корректировок в оптимизацию страниц; - формирование ТЗ на тексты / на доработки (при необходимости); - контроль индексации внесенных корректировок и изменения позиций. |

- Устранение критических ошибок на сайте

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 3. Список критических ошибок на сайте.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Скорость загрузки страниц | - на текущий момент фиксируется низкая скорость загрузки страниц как десктопной, так и мобильной версии: десктоп: https://prnt.sc/sufjsw; мобильный: https://prnt.sc/sufjgp. Необходимо внедрить необходимые доработки для увеличения скорости загрузки страниц при использовании разных устройств. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Настройка редиректа на главное зеркало | - необходимо настроить 301 редирект на зеркало с префиксом www. | - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Устранение горизонтальной прокрутки | - необходимо исключить наличие горизонтальной прокрутки на страницах сайта в рамках мобильной версии страниц. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Устранение дублирования текста | - необходимо исключить дублирование частей текста между страницами. В частности: - наши акции: https://prnt.sc/swge81; - где нас найти: https://prnt.sc/swgegx; - почему мы: https://prnt.sc/swgetc. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Устранение критических ошибок маркетингового аудита

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 4. Список работ по устранению критических ошибок маркетингового аудита.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Внесение доработок в макеты страницы услуг | - необходима реализация баннера на страницах с формой подачи заявки (для 1 страницы делаем макеты); - необходима реализация блока «Наши сотрудники» (макеты в процессе); - необходимо примеры работ «до и после» переместить из первого экрана в нижнюю часть страницы (в процессе); - необходима реализация блока с основными услугами (макеты в процессе); - необходима реализация блока с отзывами на фирменном бланке (макеты в процессе, бланк клиент прислал); - необходима реализация активных ссылок в рамках таблицы расценок: https://prnt.sc/skn93z (в очереди); - необходима реализация функционала увеличения фото в рамках блока «до и после» (в очереди). | - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Создание страницы «Вопрос-Ответ» | - необходимо подготовить список вопросов и примеры ответа на них для дальнейшего согласования, корректировки и реализации страницы на сайте. | - сбор информации и формирование ТЗ для копирайтера; - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка страниц филиалов | - необходимо внести доработки страниц филиалов: - адрес организации; - форма обратного звонка; - наличие интерактивной карты Яндекс. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка главной страницы | - необходимо добавить блок с основными услугами компании (макет блока ссылок подготовлен, ожидает согласования). | - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка раздела «Контакты» | - необходимо внести доработки в раздел «Контакты», в частности: - добавить на страницу альтернативные способы связи (Viber, Telegram, WhatsApp); - добавить раскрытую форму обратной связи. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Устранение критических ошибок аудита мобильной версии сайта

Степень критичности:

- высокая.

Табл. 5. Список работ по устранению критических ошибок аудита мобильной версии сайта.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Доработка меню | - необходимо внести доработки в меню сайта, при котором если раскрытое главное меню прокрутить вниз, будет отсутствовать возможность его закрыть. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Оптимизация закрепленных блоков | - верхний блок, кнопка вверх и консультант занимают очень большую часть сайта: https://prnt.sc/sllool; Необходимо оптимизировать закрепленные блоки в рамках мобильной версии сайта, чтобы они не занимали много пространства. | - формирование ТЗ на доработки; - подготовка дизайн-макета; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Оптимизация страниц под мобильные устройства | - необходимо добавить в исходный код тег viewport на все страницы сайта. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |

- Другие работы

Табл. 6. Список работ с низким приоритетом.

| Список работ | Особенности реализации | Этапы внедрения |
| --- | --- | --- |
| Геопривязка сайта в Google | - добавить все адреса компании в Google Мой Бизнес. | - анализ наличия адресов компании на карте Google; - добавление всех отсутствующих адресов в сервис Google Мой Бизнес. |
| Кнопки «Поделиться» | - необходимо в рамках страниц услуг реализовать кнопки «Поделиться в соц.сетях». | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Иконка Youtube | - необходимо добавить иконку Youtube со ссылкой на канал компании: https://www.youtube.com/channel/UC8XSLhQPv4YIrZn-F-V6AkQ | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Настройка постраничной навигации | - необходимо настроить корректную оптимизацию страниц постраничной навигации в рамках разделов: - https://www.zolushka-cleans.ru/otzivy/; - https://www.zolushka-cleans.ru/rekomendatelnye_pisma/. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Настройка микроразметки | - настроить микроразметку для хлебных крошек и адреса организации в подвале сайта. | - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Анализ высокого % отказов в сравнении с конкурентами | - у сайта высокий показатель % отказов и продолжительности посещения страниц. Внесение изменений в макеты страниц должно исправить ситуацию по этим показателям; - если ситуация не изменится в лучшую сторону, необходимо провести анализ высокого показателя процента отказов и обозначить основные недочеты, исправление которых позволит улучшить этот показатель. | - анализ поведения пользователей на страницах; - формирование ТЗ на доработки; - согласование и внесение корректировок; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |
| Доработка раздела «Статьи» | - необходимо внести доработки в раздел «Статьи», в частности: - добавить фото анонсов; - добавить блок «Содержание»; - добавить автора к каждой статьей; - написать новые статьи хорошего качества. | - постановка задачи на подбор целевых фотографий и добавление на страницы статей; - формирование ТЗ на доработки; - верстка и программирование; - тестирование/проверка на корректность внедрения и корректировка ошибок. |