## Slide 1: “КОНЬВВАКУУМНЫЙ” ТЕХПРОЦЕСС SEO Введение и первый спринт (2 недели)
План:
Что это такое и зачем это всё нужно
Спринт 1:
Сбор данных по типам страниц, имеющимся на сайте для техаудита (не отдельный пункт отчета. Мелочь, но необходимая)
Составление файла для простановки приоритетов (итог + НЕ ЗАБЫТЬ ПОЗДНЕЕ корректировки реальности в т.ч. Лендовые или отсутствия сайта)
Сбор дополнительных данных к приоритетам (семантической ёмкости + НЕ ЗАБЫТЬ ПОЗДНЕЕ корректировки реальности)
Сбор поверхностной семантики (итог + НЕ ЗАБЫТЬ ПОЗДНЕЕ корректировки реальности)
Технический аудит (Часть 1)
1-2 важнейших технических задания по результатам техаудита (ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ К ДЕЙСТВИЮ) (в том числе один из важнейших вариантов - накатка мета, если их нет через ТЗ или вручную если есть доступ).
(Отправка всех данных клиенту с указанием выполнять ТЗ + проставлять приоритеты)
К концу спринта этому моменту должны быть готовы все пункты спринта 1 + клиент должен начать выполнение задач + приоритеты должны быть уже проставлены

## Slide 2: Спринт 2
Спринт 2:
Составление следующих технических заданий по результату техаудита, (где это действительно нужно) (выполнение задач, которые могут повлиять на рост проекта, без фигни и работы ради работы)
Выявление конкурентов в тематике
Анализ структур конкурентов и распределения трафика
Итоговая приоритезация посадочных на основании данных по приоритетности от клиента, дополнительных данных по приоритетам и данных по поверхностной видимости запросов
Составление и заполнение аналитического On-Page файла на основании приоритетных данных из пункта 3 по 2-3 страницам
(надо дёргать клиента, если он не проставил приоритеты или не двигается по техзаданиям)

## Slide 3: Спринт 3
Спринт 3:
Составление следующих технических заданий по результату техаудита, (где это действительно нужно) (выполнение задач, которые могут повлиять на рост проекта, без фигни и работы ради работы)
Составление технических заданий + обсуждение с клиентом проблем и сложностей, которые являются системными и частными по результату анализа 2-3 страниц по On-Page-файлу.
Выявление топовых URL конкурентов (По Y и по G)
Анализ структур конкурентов и распределения трафика
Итоговая приоритезация посадочных на основании данных по приоритетности от клиента, дополнительных данных по приоритетам и данных по поверхностной видимости запросов
Составление и заполнение аналитического On-Page файла на основании приоритетных данных из пункта 3 по 2-3 страницам
(надо дёргать клиента, если он не проставил приоритеты или не двигается по техзаданиям)

## Slide 4: Спринт 4
Спринт 4:
ГИБРИДНАЯ СТРУКТУРА?
(надо дёргать клиента, если он не проставил приоритеты или не двигается по техзаданиям)